版本火车需求管理功能

需求调研报告

──────────────────────────────

版本：V1.0

日期：2026年5月

密级：内部使用

# 一、调研背景与目标

## 1.1 调研背景

随着企业数字化转型的深入推进，软件研发的规模和复杂度不断提升，多团队协作、多系统联动的场景日益普遍。版本火车（Version Train / Release Train）作为一种经过行业验证的软件交付管理模式，通过固定发布节奏、价值驱动的需求管理和严格的质量门槛，能够有效解决交付痛点。

本报告结合公司内部实际情况，定制化定义角色体系、需求分层架构、测试体系和业务流程，为版本火车需求管理工具的设计和开发提供参考依据。

## 1.2 调研目标

- 明确版本火车的核心概念和运转机制

- 定制化定义贴合公司实际的角色体系

- 设计业务需求与软件需求的分层体系

- 构建研发自测、SIT、UAT三层测试体系

- 梳理完整的版本火车运转流程

# 二、版本火车概念解析

## 2.1 什么是版本火车

版本火车（Version Train / Release Train）是一种软件发布计划和版本管理模型，其核心思想是：固定时间周期发版，需求必须赶上既定的“发车时间”才能上线，否则只能等待下一趟“车”。

## 2.2 核心原则

| 核心原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 时间盒固定 | 发布周期是固定的（如每两周、每月、每季度），不会因为某个需求未完成而推迟 |
| 质量门槛 | 需求必须通过测试验收才能“上车”，有严重缺陷则“下车”等下一班 |
| 解耦交付与发布 | 交付（代码完成并通过测试）和发布（上线给用户使用）是两个独立的概念 |
| 可预测性 | 业务方可以准确预知每个版本何时发布，便于运营活动配合 |
| 风险隔离 | 每次发布包含有限的需求变更，降低一次性大规模发布的风险 |

## 2.3 版本火车 vs 传统版本管理

| 维度 | 传统版本管理模式 | 版本火车模式 |
| --- | --- | --- |
| 发布节奏 | 不固定，按功能完成时间发布 | 固定周期发布，“到点发车” |
| 发布内容 | 积累大量功能后一次性发布 | 每次发布包含有限的功能增量 |
| 交付与发布 | 交付即发布，两者耦合 | 交付和发布解耦，持续交付按计划发布 |
| 需求管理 | 按项目驱动，缺乏全局优先级 | 按价值驱动，使用 WSJF 等方法动态排序 |
| 封版策略 | 长期封版导致需求堆积和流程停滞 | 不封版或短时间封版，需求持续迭代 |
| 风险控制 | 一次性发布风险集中 | 每次发布范围可控，风险分散 |

# 三、角色体系定义

## 3.1 角色体系总览

根据公司内部实际情况，将角色分为三大类：需求提出方（甲方）、研发团队（交付团队）、管理层（观察监督）。

| 角色类别 | 包含角色 | 定位 |
| --- | --- | --- |
| 需求提出方（甲方） | 业务BA | 需求源头、优先级决策者、最终验收方 |
| 研发团队（交付团队） | 产品经理、项目经理、技术经理、开发、测试经理、测试人员 | 需求实现、质量保障、交付执行 |
| 管理层（观察监督） | 观察员 | 全局监督、关键决策、流程优化 |

## 3.2 业务BA（需求提出方）

| 职责领域 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 需求文档编写（主责） | 编写业务需求文档（BRD+PRD合并），包含业务背景、目标、业务流程、功能清单、用户故事、验收标准 |
| 需求提出 | 识别业务痛点，提出业务需求，提交到需求池 |
| 优先级定义 | 根据业务价值、紧迫程度定义需求优先级 |
| 需求评审与确认 | 参与需求评审会，讲解需求背景与价值，确认需求范围 |
| 最终验收 | 需求上线前进行UAT验收确认，确保符合业务预期 |

## 3.3 研发团队（交付团队）

| 角色 | 核心职责 | 关键活动 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | ① 辅助BA完善PRD（产品化建议、原型设计、交互优化） ② 需求细化与拆解 ③ 用户故事拆分 ④ 与研发团队对接 | 需求讨论、原型设计、需求交底会 |
| 项目经理 | ① 版本计划制定 ② 进度跟踪与风险管控 ③ 资源协调 ④ 跨团队沟通 | 版本排期、里程碑管理、每日站会、风险预警、发布协调 |
| 技术经理 | ① 技术方案评审 ② 架构设计把控 ③ 技术风险评估 ④ 代码质量把关 | 技术方案输出、技术债务管理、性能/安全评估 |
| 开发 | ① 需求实现 ② 代码编写与自测 ③ 技术文档输出 | 任务认领、编码实现、单元测试、代码评审 |
| 测试经理 | ① 测试策略制定 ② 测试计划编排 ③ 测试质量把控 | 测试计划输出、测试资源分配、质量风险评估 |
| 测试人员 | ① 测试用例设计 ② 测试执行 ③ Bug跟踪与验证 | 功能测试、集成测试、回归测试、验收测试 |

## 3.4 管理层（观察监督）

| 角色 | 核心职责 |
| --- | --- |
| 观察员 | ① 全局视角监督版本进度与质量 ② 参与关键评审会、重大风险决策 ③ 资源调配授权 ④ 流程优化建议 ⑤ 效能数据分析与持续改进推动 |

## 3.5 关键协作机制

| 机制名称 | 参与角色 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 需求评审会 | BA、产品经理、技术经理、项目经理 | 按需/每周 |
| 版本规划会 | 全员（含观察员） | 每版本开始前 |
| 每日站会 | 项目经理、开发、测试 | 每日 |
| Sprint演示会 | 全员 | 每Sprint结束 |
| 版本复盘会 | 全员（含观察员） | 每版本结束 |

# 四、需求分层与分类体系

## 4.1 需求分层架构总览

需求分为两大类：业务需求（BA主责）和软件需求（研发负责），两者存在1:N的关联关系。

## 4.2 业务需求

4.2.1 层级结构

| 层级 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Epic（史诗） | 大型业务目标/战略举措 | “客户画像体系建设” |
| Feature（特性） | Epic下的具体业务特性 | “客户标签管理” |
| Story（用户故事） | 可独立交付的最小业务单元 | “支持按消费金额自动打标签” |

4.2.2 多维分类

| 分类维度 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 产品域 | 业务所属产品线/业务域 | 零售信贷、对公业务、风控管理 |
| 功能模块 | 产品域下的功能区域 | 客户管理、额度管理、审批流程 |
| 需求类型 | 需求的性质 | 新功能 / 优化 / 缺陷 |
| 来源渠道 | 需求的提出方 | 监管要求、业务部门、客户反馈、内部优化 |

4.2.3 责任归属

| 活动 | 负责人 |
| --- | --- |
| 编写业务需求文档（BRD+PRD） | 业务BA（主责） |
| 辅助完善PRD（产品化建议、原型设计） | 产品经理 |
| 需求优先级定义 | 业务BA |
| 需求评审与确认 | 业务BA |
| 最终验收 | 业务BA |

## 4.3 软件需求

4.3.1 层级结构

| 层级 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Feature（软件特性） | 对应业务Story的软件实现方案 | “客户标签规则引擎开发” |
| Task（开发任务） | 具体的开发/测试任务 | “标签规则配置接口开发” |

4.3.2 与业务需求的关联关系

一个业务Story可关联多个软件Feature（如一个业务故事需要前后端分别实现），一个Feature可拆分为多个Task。软件需求必须关联到业务需求，不允许“无主需求”。

4.3.3 责任归属

| 活动 | 负责人 |
| --- | --- |
| Feature拆分与设计 | 产品经理（辅助BA） |
| Task拆分 | 项目经理 / 技术经理 |
| 技术方案评审 | 技术经理 |
| 开发实现 | 开发 |
| 测试用例与执行 | 测试经理 / 测试人员 |

## 4.4 完整示例

以下展示业务需求到软件需求的完整分层示例：

- Epic：客户画像体系建设

- Feature：客户标签管理

- Story：支持按消费金额自动打标签

- → 软件Feature：标签规则引擎开发

- Task：规则配置接口开发（后端）

- Task：规则配置页面开发（前端）

- Task：规则执行定时任务开发（后端）

- → 软件Feature：标签展示与查询

- Task：客户标签列表页开发

- Task：标签筛选查询接口开发

## 4.5 需求状态流转

4.5.1 业务需求状态

草稿 → 待评审 → 评审中 → 已批准 → 已排期 → 开发中 → 待验收 → 已验收 → 已上线

（注：评审中可驳回至已驳回，待验收可打回至开发中）

4.5.2 软件需求状态

待开发 → 开发中 → 待测试 → 测试中 → 待验收 → 已完成

（注：测试中发现缺陷可打回至开发中）

# 五、测试体系设计

## 5.1 测试层级总览

测试分为三个层级：研发自测、SIT（技术测试）、UAT（业务测试/验收），形成严格的质量门槛。

| 测试层级 | 定义 | 负责人 | 关键活动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发自测 | 开发人员对自己编写的代码进行基础测试 | 开发 | 单元测试、代码评审、基本功能验证 |
| SIT（技术测试） | 测试团队对系统进行全面的功能、性能、安全测试 | 测试经理 / 测试人员 | 功能测试、集成测试、回归测试、性能测试 |
| UAT（业务测试） | 业务BA对需求进行业务验收测试 | 业务BA | 业务场景验证、用户体验验证、验收确认 |

## 5.2 研发自测

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 确保代码基本功能正确，满足最低质量要求 |
| 执行时机 | 开发完成后、提交代码前 |
| 测试范围 | 单元测试、基本功能测试、边界条件测试 |
| 通过标准 | 单元测试通过率＞90%，无致命缺陷 |
| 输出物 | 自测报告、单元测试代码 |

## 5.3 SIT（技术测试）

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 确保系统功能完整、性能符合要求、系统稳定可靠 |
| 执行时机 | 研发自测通过后、提交测试分支 |
| 测试范围 | 功能测试、集成测试、回归测试、性能测试、安全测试、兼容性测试 |
| 通过标准 | 所有测试用例执行完成，无严重缺陷，缺陷修复率＝100% |
| 输出物 | 测试计划、测试用例、测试报告、缺陷列表 |

## 5.4 UAT（业务测试/验收）

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标 | 确保需求符合业务预期，满足业务场景需求 |
| 执行时机 | SIT通过后、发布前 |
| 测试范围 | 业务场景验证、端到端流程测试、用户体验验证、验收标准确认 |
| 通过标准 | 业务BA确认验收通过，签署验收确认单 |
| 输出物 | 验收确认单、验收报告 |

## 5.5 测试流程与质量门槛

三层测试形成递进式质量门槛，任何一层未通过，需求不得进入下一阶段：

- 研发自测未通过 → 打回开发修复

- SIT未通过 → 打回开发修复缺陷

- UAT未通过 → 评估是否打回开发或记录为待优化需求

## 5.6 测试与版本火车的关系

| 测试阶段 | 与版本火车的关系 |
| --- | --- |
| 研发自测 | 每个Sprint内完成，作为代码合并的前置条件 |
| SIT | 版本冻结前完成，作为需求“上车”的必要条件 |
| UAT | 版本发布前完成，作为需求“发车”的最终确认 |

# 六、版本火车核心流程

## 6.1 完整流程总览

版本火车需求管理的完整流程分为六个阶段：

## 6.2 阶段一：需求提出与评审

- 业务BA：识别业务痛点 → 编写BRD+PRD初稿 → 定义优先级 → 提交需求池

- 产品经理：参与需求讨论 → 辅助完善PRD

- 技术经理：技术可行性评估

- 项目经理：工作量与排期评估

- 观察员：参与关键需求评审（可选）

## 6.3 阶段二：版本规划与排期

- 业务BA：确认哪些需求“上车”

- 产品经理：细化需求为可执行任务

- 项目经理：制定版本计划、分配资源

- 技术经理：技术方案与依赖梳理

- 观察员：审阅版本计划

## 6.4 阶段三：开发与跟踪

- 开发：按迭代实现需求 → 研发自测

- 测试人员：同步编写测试用例

- 项目经理：每日跟踪进度

- 产品经理：需求澄清与调整

- 业务BA：按需参与演示

## 6.5 阶段四：SIT测试

- 测试经理：制定测试计划、分配测试资源

- 测试人员：执行功能测试、集成测试、回归测试

- 开发：修复缺陷

- 项目经理：跟踪测试进度、风险预警

## 6.6 阶段五：UAT验收

- 业务BA：执行业务场景验证 → 用户体验验证 → 签署验收确认单

- 产品经理：验收功能完整性

- 测试经理：验收质量评估

## 6.7 阶段六：发布上线

- 项目经理：发布计划与执行

- 技术经理：发布技术保障

- 业务BA：上线后效果跟踪

- 观察员：发布复盘参与

## 6.8 版本火车上车规则

| 规则类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 业务需求上车 | BA确认优先级 → 评审通过 → 分配到版本火车 |
| 软件需求上车 | 关联的业务需求已上车 → Feature拆分完成 → 分配到Sprint |
| 需求下车 | BA发起下车申请 → 评估影响 → 转入下一版本 |
| 紧急插入 | BA发起紧急申请 → 影响评估 → 审批通过后插入当前版本 |

# 七、工具功能框架

## 7.1 功能模块总览

| 序号 | 功能模块 | 核心能力 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求管理 | 业务需求（Epic/Feature/Story）与软件需求（Feature/Task）的分层管理、多维分类、状态流转 |
| 2 | 版本管理 | 版本火车创建、时间线配置、里程碑管理、上车/下车规则 |
| 3 | 规划排期 | 容量规划、优先级排序、依赖管理、资源分配 |
| 4 | 进度跟踪 | 看板视图、燃尽图、里程碑跟踪、实时仪表盘 |
| 5 | 测试管理 | 研发自测、SIT、UAT三层测试流程管理、用例管理、缺陷跟踪 |
| 6 | 变更管理 | 需求变更、版本冻结、紧急插入 |
| 7 | 发布管理 | 发布计划、发布检查、版本发布 |
| 8 | 报表分析 | 版本进度、需求交付率、质量分析、效能指标 |
| 9 | 基础支撑 | 权限管理、通知协作、集成能力、工作流引擎 |

## 7.2 需求管理模块详细功能

| 子模块 | 功能点 |
| --- | --- |
| 业务需求管理 | • Epic/Feature/Story层级结构化管理 • 按产品域/功能模块/需求类型/来源渠道多维分类 • 需求文档（BRD+PRD）在线编写与版本管理 • 优先级设置与调整 • 需求评审流程管理 |
| 软件需求管理 | • Feature/Task层级结构化管理 • 与业务需求的1:N关联 • 任务拆分与分配 • 开发进度更新 |
| 需求池管理 | • 需求池可视化展示 • 需求筛选与搜索 • 需求统计与分析 |

## 7.3 测试管理模块详细功能

| 子模块 | 功能点 |
| --- | --- |
| 研发自测管理 | • 自测任务分配与跟踪 • 自测结果记录 • 自测通过率统计 |
| SIT测试管理 | • 测试计划制定与分配 • 测试用例编写与管理 • 测试执行与结果记录 • 缺陷管理与跟踪 • 测试报告生成 |
| UAT验收管理 | • 验收任务分配 • 验收场景用例管理 • 验收执行与结果记录 • 验收确认单在线签署 • 验收报告生成 |

# 八、实施建议与路线图

## 8.1 实施策略

建议采用“分阶段、快迭代”的实施策略，从核心功能开始，逐步扩展到完整的版本火车管理体系。

## 8.2 发展路线图

| 阶段 | 时间范围 | 核心目标与交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：基础能力 | 1-3个月 | • 业务需求管理（Epic/Feature/Story） • 软件需求管理（Feature/Task） • 基础看板与状态流转 |
| 第二阶段：规划能力 | 3-6个月 | • 版本火车创建与管理 • 容量规划与排期 • 优先级管理 |
| 第三阶段：测试体系 | 6-9个月 | • 研发自测管理 • SIT测试管理 • UAT验收管理 |
| 第四阶段：发布与分析 | 9-12个月 | • 变更管理 • 发布管理 • 报表与效能分析 |
| 第五阶段：持续优化 | 持续 | • 基于数据驱动持续优化 • 扩展集成生态 • 支持更多业务场景 |

## 8.3 关键成功因素

- 管理层支持：版本火车的实施需要管理层的坚定支持，确保“到点发车”的约束力

- 流程先行：先建立清晰的流程规范，再通过工具固化流程

- 分步落地：不要一步到位，从最小可行方案开始，逐步扩展

- 持续改进：建立定期复盘机制，基于数据和反馈持续优化流程

- 工具链整合：需求管理工具必须与代码管理、CI/CD、即时通讯等工具深度集成

# 九、总结

本报告结合公司内部实际情况，对版本火车需求管理功能进行了全面调研，形成了完整的规范体系：

- 角色体系：明确划分需求提出方（业务BA）、研发团队、管理层的职责边界

- 需求分层：业务需求（Epic/Feature/Story）与软件需求（Feature/Task）的分层结构和1:N关联关系

- 测试体系：研发自测、SIT、UAT三层测试形成递进式质量门槛

- 业务流程：从需求提出到版本发布的完整流程，明确各阶段的参与角色和关键活动

- 工具框架：九大功能模块的详细设计，支撑版本火车的全生命周期管理

版本火车模式的核心价值在于：将交付与发布解耦，以可预测的节奏持续交付价值，通过三层测试体系确保每次“发车”安全可靠。建议采用“分阶段、快迭代”的实施策略，从核心功能开始，逐步构建完整的版本火车需求管理体系。