版本火车需求管理系统

AI原生开发竞赛 · 立项申请书

──────────────────────────────

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 版本火车需求管理系统 |
| 竞赛类型 | AI原生开发竞赛 |
| 开发工具 | Trae (SOLO) AI结对开发 |
| 申请日期 | 2026年5月 |
| 文档版本 | v1.0 |

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

随着多系统协同发展的趋势加速，软件发布管理面临越来越多的挑战：多系统间的需求协同、发版节奏统一、团队容量规划、跨系统依赖管理等问题日益突出。传统的需求管理工具往往侧重单系统视角，缺乏多系统协同的发布规划能力。

版本火车（Release Train）是一种经过验证的多系统协同发布方法论，通过固定周期的发布节奏、统一的关键节点管控和标准化的需求管理流程，实现多系统的协调发布。本项目旨在构建一套支持版本火车模式的需求管理系统，并以此为试点，探索AI结对开发在企业级应用中的可行性和最佳实践。

## 1.2 项目目标

- 构建完整的版本火车需求管理系统，覆盖需求池管理和版本火车计划两大核心模块

- 实现AI辅助纳版决策，基于团队容量、需求优先级和依赖关系智能排期

- 全程使用Trae (SOLO) AI结对开发，验证AI原生开发模式在企业级项目中的效率和质量

- 总结AI结对开发的最佳实践和经验，为团队AI化转型提供参考

## 1.3 核心功能范围

| 模块 | 功能点 | 复杂度 |
| --- | --- | --- |
| 需求池管理 | 需求CRUD、7状态流转、评审流程、多角色权限 | 高 |
| 版本火车计划 | 火车创建、系统搭载、关键节点、日历视图 | 中 |
| 团队容量管理 | 工作量点数、容量配置、使用率监控 | 中 |
| AI智能纳版 | AI排期建议、依赖检查、容量预警 | 高 |
| 依赖需求管理 | 跨系统依赖配置、纳版时依赖检查 | 中 |
| 权限体系 | 5角色、动态按钮、数据权限 | 中 |

# 二、项目价值分析

## 2.1 功能价值

2.1.1 解决多系统协同发布痛点

当前企业在多系统协同发布中面临的核心痛点：

- 发布节奏不统一：各系统独立规划，缺乏全局视角，导致版本对齐困难

- 需求优先级混乱：缺乏基于容量和优先级的客观排期机制

- 跨系统依赖失控：系统间依赖关系不透明，经常出现因依赖未就绪导致的发布延期

- 团队容量不可见：无法量化各系统团队的实际承载能力

本系统通过版本火车模式，统一发布节奏、透明化依赖关系、量化团队容量，直接解决上述痛点。

2.1.2 管理效率提升

| 维度 | 传统方式 | 版本火车方式 | 提升效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布规划 | 人工协调，周期不固定 | 固定周期，关键节点自动推算 | 规划效率提升60% |
| 需求排期 | 会议讨论，主观判断 | AI辅助排期 + 人工确认 | 排期准确率提升40% |
| 容量管理 | 无量化估算 | 工作量点数 + 实时容量监控 | 资源利用率提升30% |
| 依赖管理 | 口头沟通，不可追溯 | 系统关联 + AI自动检查 | 依赖风险降低50% |

2.1.3 标准化流程价值

系统将需求管理流程标准化为“草稿→待评审→已就绪→已纳版→已投产”五个状态，配合明确的角色权限体系（BA业归属人、产品经理、项目经理、火车管理员），实现需求从提出到上线的全流程可追溯。

## 2.2 AI结对开发试点价值

2.2.1 验证AI原生开发可行性

本项目将作为AI原生开发的试点实践，全程使用Trae (SOLO) 平台进行AI结对开发。该项目具有以下特点，使其成为理想的AI原生开发试点：

- 业务复杂度适中：涉及多角色、状态机、权限体系，能充分检验AI理解复杂业务的能力

- 前后端完整：覆盖数据库设计、API开发、前端界面，可全链路验证AI开发能力

- 包含AI Agent：智能纳版功能涉及AI决策能力，超越简单的代码生成

- 可量化评估：通过Token消耗、开发时间、代码质量等维度客观评估AI开发效率

2.2.2 沉淀AI开发经验

通过本项目可以总结出以下AAI开发经验：

| 经验维度 | 预期产出 | 对团队的价值 |
| --- | --- | --- |
| PRD设计 | 如何用AI高效输出结构化PRD | 提升需求文档质量和产出效率 |
| 数据库设计 | AI辅助数据建模的最佳实践 | 降低数据建模错误率 |
| 状态机设计 | 复杂业务逻辑的AI实现方法 | 减少业务逻辑缺陷 |
| 权限体系 | 复杂RBAC权限的AI实现模式 | 避免权限漏洞 |
| AI Agent | AI辅助决策场景的设计与实现 | 拓展AI在业务系统中的应用边界 |
| 调试与优化 | AI辅助单元测试和性能优化 | 提升测试覆盖率 |

2.2.3 团队AI化转型基础

本项目的成功实施将为团队建立AI开发能力的信心基础，推动以下转型：

- 开发流程转型：从“人工全流程”到“AI结对 + 人工审核”

- 角色转型：开发人员从“编码者”向“AI协作者”转变

- 质量标准转型：从“代码可运行”到“架构合理 + 代码规范”

# 三、投入估算

## 3.1 Token消耗估算

基于当前已完成的PRD文档（1020行，约77,000字符）和功能复杂度，对各阶段Token消耗进行估算：

| 阶段 | 主要工作内容 | 预估Token |
| --- | --- | --- |
| PRD设计 | 需求调研、PRD编写、迭代优化 | 50,000 |
| 技术设计 | 技术选型、数据库、API设计 | 80,000 |
| 前端开发 | 需求池页面、版本火车页面、日历视图 | 120,000 |
| 后端开发 | API接口、状态机、权限体系 | 100,000 |
| AI Agent开发 | 智能纳版、依赖检查、Prompt设计 | 30,000 |
| 联调测试 | 前后端联调、Bug修复、性能优化 | 50,000 |
| 合计 |  | 430,000 |

## 3.2 成本换算

基于当前主流AI编程平台定价（2026年5月）进行成本估算：

| 平台/模型 | 输入单价(元/M Token) | 输出单价(元/M Token) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trae (SOLO) Pro | 包含在订阅费中 | 包含在订阅费中 | 竞赛提供的开发环境 |
| Claude Sonnet 4 | 21.6 | 108 | Anthropic，当前最强AI编程模型 |
| GPT-5 | 13.5 | 67.5 | OpenAI，通用能力强 |
| Qwen3-Coder | 4 | 16 | 阿里云，性价比最高 |

成本估算（按Trae竞赛环境计算）：

| 费用项 | 计算依据 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| Trae Pro订阅费 | 按月订阅，预计1开发周期2个月 | ≈ 200-400/月 |
| Trae Token费用 | 430K tokens，超出免费额度后按量计费 | ≈ 0-100 |
| 云服务器/域名 | 开发测试用，可使用免费层 | ≈ 0 |
| 人力成本 | 产品经理协助需求梳理，约1人天 | ≈ 2,000-4,000 |
| 总计 |  | ≈ 2,200-4,500 |

## 3.3 对比传统开发成本

| 对比维度 | 传统开发（2人团队） | AI结对开发（1人 + AI） | 节省 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | ≈ 60,000-100,000（2人月） | ≈ 2,000-4,000（1人部分） | ≈ 55,000-96,000 |
| 开发周期 | 2-3个月 | 1-1.5个月 | 缩短50% |
| 工具/服务器 | ≈ 5,000-10,000 | ≈ 0-500 | ≈ 4,500-9,500 |
| 总成本 | ≈ 65,000-110,000 | ≈ 2,200-4,500 | ≈ 60,000-105,500 |

# 四、投入产出比分析

## 4.1 直接产出

| 产出项 | 说明 | 估算价值 |
| --- | --- | --- |
| 版本火车系统 | 可直接使用的需求管理工具 | ≈ 50,000-100,000 |
| AI纳版模块 | 可复用的AI辅助决策能力 | ≈ 20,000-40,000 |
| 开发效率提升 | 后续项目开发效率提升30-50% | 长期价值难以估算 |
| AI开发经验 | 形成可复制的AI开发方法论 | 团队能力提升的长期价值 |
| 竞赛荣誉 | 参与AI原生开发竞赛的品牌价值 | 无法量化 |

## 4.2 投入产出比

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总投入 | ≈ 2,200-4,500 | AI结对开发模式 |
| 直接产出 | ≈ 70,000-140,000 | 系统价值 + AI模块价值 |
| 直接ROI | 15-30倍 | 仅计算直接产出 |
| 相比传统开发节省 | ≈ 60,000-105,500 | 节省比例达93-96% |
| 开发周期缩短 | 50% | 2-3个月→1-1.5个月 |

## 4.3 必要性分析

4.3.1 为什么必须做

① 业务必要性：多系统协同发布是当前企业数字化转型的必然要求，版本火车是行业公认的最佳实践。缺乏统一的发布管理工具已经影响了发布效率和质量。

② 战略必要性：AI原生开发是未来软件开发的趋势，提前布局AI开发能力对团队竞争力至关重要。本项目可作为团队AI化转型的起点。

③ 经济必要性：投入仅≈2,200-4,500元，相比外部采购或传统开发节省数万元，风险极低。

4.3.2 风险评估

| 风险项 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| AI生成代码质量不达标 | 中 | 人工Review + 单元测试保障 |
| 复杂业务逻辑AI理解偏差 | 中 | 分步开发，每步验证 |
| 开发周期超期 | 低 | 已预留缓冲时间 |
| 竞赛成绩不理想 | 低 | 项目本身具有实用价值 |

# 五、实施计划

## 5.1 开发路线图

| 阶段 | 内容 | 预计周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1轮 | 技术选型 + 数据库设计 + API设计 | 1周 | 技术设计文档 |
| 第2轮 | 需求池管理（前端 + 后端） | 1.5周 | 可运行的需求池模块 |
| 第3轮 | 版本火车 + 日历视图 | 1.5周 | 可运行的版本火车模块 |
| 第4轮 | AI纳版 + 依赖需求 + 权限体系 | 1周 | 完整系统 |
| 第5轮 | 联调测试 + Bug修复 + 性能优化 | 1周 | 可演示的完整系统 |

## 5.2 关键里程碑

| 里程碑 | 时间节点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| PRD设计完成 | 已完成 | 功能完整、界面原型完备 |
| 技术设计完成 | 第1周末 | 数据库设计、API接口文档 |
| 需求池模块上线 | 第2.5周末 | 需求CRUD + 状态流转可用 |
| 版本火车模块上线 | 第4周末 | 纳版 + 日历可用 |
| 完整系统上线 | 第5周末 | 全功能可演示 |

# 六、总结

本项目具有明确的业务价值和战略价值：

- 业务层面：解决多系统协同发布的实际痛点，提升发布管理效率

- 战略层面：作为AI原生开发竞赛试点，探索AI结对开发的最佳实践

- 经济层面：投入仅≈2,200-4,500元，直接ROI达15-30倍，相比传统开发节省超过90%

- 风险可控：最大风险为AI生成代码质量，通过人工Review和分步开发可有效控制

综上所述，本项目具有充分的必要性和极高的投入产出比，建议立项实施。